温委办发〔2018〕26号

市委办公室  市政府办公室

关于印发《温州建设区域医疗康养中心城市

三年行动计划（2018－2020年）》的通知

各县（市、区）委、人民政府，市直属各单位：

《温州建设区域医疗康养中心城市三年行动计划（2018－2020年）》已经市委、市政府领导同意，现印发给你们，请认真组织实施。

中共温州市委办公室

温州市人民政府办公室

2018年4月18日

温州建设区域医疗康养中心城市三年行动计划（2018－2020年）

为深入贯彻落实《中共温州市委温州市人民政府关于建设区域医疗康养中心城市的实施意见》（温委发〔2017〕54号），进一步明确工作职责，细化工作任务，扎实推进我市区域医疗康养中心城市建设，特制定本行动计划。

一、总体要求

（一）指导思想

坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，以新发展理念为统领，围绕国际时尚智城建设，全面实施“健康温州”总战略，以医疗水平、科研能力和产业特色为基础，以创新、集聚、融合、提升为主线，以体制机制创新为动力，瞄准千亿级产业集群目标，深入实施医疗康养“五大工程”，把温州打造成为国内一流医疗康养中心城市和国家健康智城。

（二）主要目标

通过三年行动，着力打造环大罗山医疗康养产业发展核心圈，以西部生态休闲产业为重点的西部医疗康养产业服务带，以东部沿海经济为重点的东部医疗康养产业制造带，及一批特色鲜明、竞争力和影响力较强的医疗康养服务产业集聚区块，形成“一核、两带、多板块”产业格局。充分释放医疗优势的溢出效应，形成“教研、医疗、康养、智造”四位一体发展格局。温州医科大学建成特色鲜明、国内一流、有国际影响的浙江省重点高校；建成14家高水平医院，温州医疗综合实力位于全国前列；医疗康养产业总产值力争突破1000亿元，医疗康养智造产业发展全面提速，成为温州打造国际时尚智城的重要支撑。

二、主要任务

（一）实施教研能力引领工程

1．行动目标。到2020年，温州医科大学综合实力排名巩固提升，形成以临床医学、药学、眼视光学、检验学为重点的优势学科群，建设成为特色鲜明、国内一流、有国际影响的浙江省重点高校。以温州医科大学为核心，组建一批高水平校地、校（医）院、校企合作科研创新平台。

教研能力引领工程2020年预期指标 优势学科建设：5个学科进入ESI全球排名前1%，其中临床医学进入ESI全球排名前2‰。 科研创新平台：新增省部级重点实验室（工程研究中心）3－5个；新增国家级学科创新平台1个。 成果转化通道：建成转化医学中心和市级临床研究基地2－3个。 专业人才引育：新增院士、省特级专家1－2人，引进培养长江学者、“千人计划”“万人计划”等领军人才30名左右，培养市“科技创新领军人才”“温州名医”和青年拔尖人才50名左右。

2．重点任务

——突出重点学科建设，推动优势特色学科发展。以温州医科大学为重点，优化学科结构布局的顶层设计和战略规划，实施一揽子学科能力提升计划，重点建设临床医学、药学和眼视光学等一批优势学科，到2020年5个学科进入ESI全球排名前1%，其中临床医学进入ESI全球排名前2‰。加快基础研究领域和高新技术领域的学科交叉发展，成立交叉学科研究院，促进医工结合、医理结合。注重学科资源的优化整合和共建共享，形成重点学科优先发展、新兴学科快速发展、基础学科持续发展的良好态势。（责任单位：温州医科大学、市教育局）

——提升自主研发能力，打造科技创新协同平台。突出温州高教园区、温州高新区（浙南科技城）、瓯海生命健康小镇建设，引领医疗康养产业创新发展。集中力量建好眼视光学和视觉科学国家重点实验室，支持中科院温州生物材料与工程研究所、温州生物医药协同创新中心、温州精准医疗与体外诊断研究院、温州市生命健康医学研究中心发展，到2020年新增国家级学科创新平台1个、省部级重点实验室（工程研究中心）3-5个。加强与世界一流大学和学术机构合作，争取引进澳大利亚莫纳什大学生物医学研究院等机构。（责任单位：温州医科大学、市科技局、瓯海区政府、温州高新区〈浙南科技城〉管委会）

——搭建成果转化通道，推进产学研一体化发展。对接科研创新成果，构筑产业转化平台，搭建医学科技转化快速通道，推动基础医学和临床研究成果转化为临床应用技术、方法和产品。以转化医学为导向，建设温州医科大学及附属医院转化医学中心和市级临床研究基地，在龙湾区建设温州国际眼视光创新中心。加快生长因子与蛋白药物、新型生物材料、生命科学与转化医学、创新药物等领域的科研成果转化和企业合作推进。推进眼视光、口腔、骨科等优势领域的产学研一体化和成果转化本土化。（责任单位：温州医科大学及附属医院、市科技局、市卫计委、龙湾区政府、瓯海区政府、温州高新区〈浙南科技城〉管委会）

——实施人才引进培育战略，建设医疗人才高地。加快医疗康养人才队伍建设，努力引进培育一批院士级顶尖人才、“千人计划”“万人计划”等领军型创新人才，以及产科、儿科、麻醉科、精神卫生、全科医生等紧缺专业人才。自主培养一批医疗康养领域高水平创新团队和“科技创新领军人才”“温州名医”和青年拔尖人才。重点支持一批医用生物材料、医疗器械、精准医疗检测治疗等领域的领军型人才创业项目集聚发展。积极创建“国医大师”工作站，柔性引进一批中医大师。做好国家级住院医师规范化培训基地建设，全面开展住院医师规范化培训基地联合体建设。加快温州医科大学仁济学院建设并尽快投用，支持温州医科大学与奥地利联合建立“中国阿尔伯特·史怀哲老年医学和老年护理（浙江）技能中心”，依托温州医科大学及其附属医院平台优势，构建由高等教育、职业教育和成人教育组成的多层次、多元化健康人才培养体系。在瓯海生命健康小镇建设社区主导型“全国高校实践育人创新创业基地”。（责任单位：温州医科大学、市委组织部〈市委人才办〉、市人力社保局、市卫计委、瓯海区政府）

（二）实施医疗服务提升工程

1．行动目标。到2020年，按照国家区域医疗中心标准，打造以温州医科大学附属医院为龙头的医疗服务集群，协同发展市级、县级医院，形成强大的聚集效应和协同效应，多个学科实力达到国际领先、国内一流水平，确保温州医疗综合实力位于全国前列。

医疗服务提升工程2020年预期指标 高水平医院建设：建设14所高水平医院，打造浙南闽北地区疑、难、危、重症诊治中心。 重点专科建设：新增国家级重点学科/专科2－3个，新创3－5个省级临床医学中心，新建3个以上跨区域专科联盟。 服务体系建设：26个省级中心镇卫生院达到二级乙等综合医院的医疗服务水平。全市千人床位数达5.47张，千人医生数达3.5人，千人护士数达3.6人。 中医服务提升：社区卫生服务中心和85%以上的乡镇卫生院均设立中医馆、国医堂等中医综合服务区，设立约10家治未病中心。

2．重点任务

——对标国家区域医疗中心，建设一批高水平医院。建设14家高水平医院，形成以温州医科大学附属医院为引领、市级医院为骨干的高水平医院集群，打造浙南闽北地区疑、难、危、重症诊治中心。按照国家区域医疗中心建设标准，重点建好温州医科大学附属一院、附属二院、附属眼视光医院，三年后具备承接综合、专科国家区域医疗中心的条件；温州医科大学附属口腔医院重点发展老年病口腔康复和儿童口腔预防保健学科，成为温州口腔医学诊疗中心；温州市中心医院和温州市人民医院分别在肿瘤、妇科、儿科等学科建设方面取得突破，打造以省区域专病中心为重点的临床学科群；温州市中医院建设成为全省一流的三级甲等大型中医院，温州市中西医结合医院建设成为国家级重点中西医结合医院；温州市第七人民医院建设成为温州精神医学中心、三级甲等专科医院；温州康宁医院建设成为国内一流的民办精神卫生三级甲等专科医院。充分发挥县级龙头医院作用，将瑞安市人民医院、乐清市人民医院、平阳县人民医院、苍南县人民医院建设成为市级区域医疗副中心，争取实现县级三级甲等医院零突破。（责任单位：温州医科大学及附属医院、市卫计委、瑞安市政府、乐清市政府、平阳县政府、苍南县政府）

——推进国家重点专科建设，增强医院核心竞争力。按照国家重点学科/专科标准，建设并提升眼科和眼视光学、胰腺危重外科、儿科、骨科、精神医学学科等具有基础优势的学科影响力；扶持做强普通外科、心脏大血管、血液疾病、急诊医学、肿瘤医学、呼吸疾病、妇产生殖医学、器官移植、感染性疾病、脑科、老年病、麻醉学、康复医学等具备冲刺国家和省重点学科条件的潜力学科，到2020年温州医科大学附属医院新增国家级临床重点专科2－3个，争取新创3－5个省级临床医学中心。对接国内外顶尖医疗机构，建设“跨区域专科联盟”和院士工作站，争取引进辅助生殖产业龙头企业——中信湘雅生殖与遗传专科医院等高质量项目落地。加强三级医院及重点学科大型医疗设备配置，推动肿瘤放射治疗设备、手术机器人、人工智能康复设备等国际前沿医疗装备的应用，探索利用民间资本突破国家限制性大型医疗设备配置，提升医疗设备配置水平。（责任单位：温州医科大学及附属医院、市卫计委、瓯海区政府）

——健全医疗服务体系，提升基层医疗卫生水平。完善全市医疗机构布局，新建改扩建公办医院9家，建成投用公办医院10家，推进一批社会力量办医项目。到2020年全市千人床位数达5.47张、千人医生数达3.5人、千人护士数达3.6人。实施新一轮基层医疗卫生机构提标达标工程，26个省级中心镇卫生院达到二级乙等综合医院医疗服务水平，建制乡镇（街道）均建成至少1所标准化卫生院（社区卫生服务中心）、建成标准化社区卫生服务站（中心村卫生计生室）700家。实施“双下沉、两提升”，推动发展“城市医疗集团、县域医共体、区域专科联盟、远程医疗协作”等形式的医联体，到2020年实现所有二级医院和政府办基层医疗卫生机构全部参与医联体，完善分级诊疗、双向转诊的就医秩序，提升县域医疗服务能力和群众满意度。建立健全公共卫生服务网络，提高公共卫生服务能力和突发公共卫生事件应急处置能力。（责任单位：温州医科大学及附属医院、市卫计委、各县〈市、区〉政府、相关功能区管委会）

——发挥中医特色优势，加强中医药服务网络建设。实施基层中医药服务能力提升工程，到2020年，县（市）级中医院均达到二级甲等中医院水平；社区卫生服务中心和85%以上的乡镇卫生院均设立中医馆、国医堂等中医综合服务区；乡镇卫生院、社区卫生服务中心中医类别医师占比达20%以上；基层医疗卫生机构中医诊疗量占基层医疗卫生机构诊疗总量35%以上。支持社会力量举办一批特色鲜明、具有一定品牌影响力的中医医疗机构，优先发展中医专科医院、诊所，建好鹿城区南塘特色中医药街区等中医示范基地。实施中医治未病健康工程，力争建设治未病中心10家。坚持高端引领，强化高层次人才、中青年临床骨干培养，建成全国老中医药专家学术经验继承工作室3个，全国基层名老中医药专家传承工作室5个。（责任单位：市卫计委、市旅投集团、各县〈市、区〉政府）

（三）实施康养融合发展工程

1．行动目标。谋划推进一批高端康养示范项目建设，打造健康旅游示范基地和森林康养基地、海岛康养基地，建设国家运动健康城市和健康养老示范城市，培育集医疗、康复、保健、休闲、养生等为一体的高端产业集群。

康养融合发展工程2020年预期指标 高端康养项目：推进10个以上康养示范项目建设。 健康旅游产业：创成10个中医药文化养生旅游示范基地，建成森林康养基地50处。 运动健康产业：创建1个国家体育产业示范基地、1个省级体育特色小镇，2个省级运动休闲小镇。 健康养老产业：实现每百名老人拥有护理型床位不少于2.4张，各县（市、区）本级力争建成一所200张以上床位的护理型养老服务机构。

2．重点任务

——推动医疗康养业态融合，建设一批高端康养示范项目。围绕“一核、两带、多板块”产业格局，加快环大罗山都市医疗健康主题公园和三垟湿地公园“城市客厅”建设，打造环大罗山医疗康养产业发展核心圈。围绕“蓝色康养”主体，充分发挥海岛生态环境优势，打造洞头国际健康示范岛。以西部生态休闲产业带建设为契机，依托自然生态资源，植入医疗养生康复元素，引进国内外高端康养品牌，打造一批特色鲜明、具有竞争力和影响力的医疗康养服务产业集聚区。推进医疗康养产业融合发展，重点建设瓯海生命健康小镇、乐清铁皮石斛特色小镇、文成森林氧吧特色小镇、泰顺氡泉小镇和百丈时尚体育小镇、温州奥体小镇、平阳吴山风情小镇、永嘉南陈温泉小镇、永嘉楠溪小镇、温州天河国际养生文化村、瓯海郭溪养生养老康复城等康养示范项目，在全市和浙南闽北形成鲜明的区域特色和较强的示范效应。（责任单位：市发改委、市民政局、市卫计委、各县〈市、区〉政府、相关功能区管委会）

——推进健康旅游资源整合，大力发展健康旅游产业。围绕温州建设国内著名休闲度假目的地，推动医疗、中医养生保健、体育健身等与旅游联动发展，各县（市、区）建成一个各具特色的健康旅游基地。依托温州医科大学附属一院、附属二院老院区医疗集聚优势和中心城区区位优势，谋划打造集医疗、预防保健、养生康复为一体的实体型现代化国际健康服务街区。瓯海生命健康小镇力争引进集康养、旅游、科普为一体的荷兰人体博物馆。繁荣发展永嘉医派文化，大力开发体验性强、参与度广的中医药健康旅游产品，到2020年创成10个中医药文化养生旅游示范基地。深化“全国森林旅游示范市”建设，加快发展森林康养产业，建设全国一流森林康养示范区，到2020年全市建成森林康养基地50处。（责任单位：温州医科大学及附属医院、市委农办〈市农业局〉、市林业局、市卫计委、市旅游局、各县〈市、区〉政府、相关功能区管委会）

——推进社会力量办体育试点，大力发展体育健身产业。完善全民健身设施网络，推进公共体育设施向社会开放，构建城市社区10分钟健身圈。加快建成全国龙舟基地等一批重大体育设施，提升承办国际和国内知名品牌赛事能力，到2020年争取承办全国各类体育赛事10项以上。依托社会力量办体育国家试点，大力发展体育健身产业，加快实施一批健身休闲产业项目，打造运动休闲旅游精品线路，争取创建1个国家体育产业示范基地、1个省级体育健康特色小镇、2个省级运动休闲小镇。（责任单位：市体育局、各县〈市、区〉政府、相关功能区管委会）

——推进医养结合试点，大力发展健康养老产业。完善养老设施布局，构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系，实现城乡社区居家养老20分钟服务圈。深入实施医养结合试点城市建设，完善医疗卫生机构与养老机构合作机制，到2020年实现每百名老人有护理型床位不少于2.4张，各县（市、区）本级力争建成一所200张以上床位的护理型养老服务机构。鼓励社会力量举办各类健康养老服务机构，促进养老与医疗、健康管理相融合，发展全产业链养老产业。（责任单位：市民政局、各县〈市、区〉政府、相关功能区管委会）

（四）实施产业链群培育工程

1．行动目标。重点完善现代医药产业、医疗装备器械制造产业、特色中药产业、医疗康养流通产业、数字医疗产业等五大产业链条，构建科研成果高效转化机制，培育一批医疗康养骨干企业，推进医疗康养制造业跨越式发展。

产业链群培育工程2020年预期指标 现代医药：获得新药临床研究批文或新药证书1-2项。 医疗装备器械制造：以瓯海眼镜小镇、马屿眼镜光学特色小镇、温州国际眼视光创新综合体为重点，提升眼镜高端制造能力。 中药产业：中药材种植面积达10万亩，建成乐清铁皮石斛生产加工园。 流通产业：支持温州医药物流总部经济园、苍南药材市场等建设。 智慧健康：构建全民健康信息化“1156＋”总体格局。

2．重点任务

——加快医药科技创新，助推现代医药产业发展。坚持“仿创结合、以创为主”战略，开展药物领域的创新研发和产业化推广，争取获得新药临床研究批文和新药证书等1－2项。创新发展以治疗性抗体为代表的靶向性治疗药物，开发形成一批重大疾病的蛋白质类药物、个性化基因药物。以海洋生物活性物质的机理、功能和提取技术研发为突破，重点研发一批有特色、高效能的海洋生物药物。加快发展特色原料药及药物制剂，重点开发氨基酸、核酸、多肽、多糖类的创新药物和特色原料药。（责任单位：温州医科大学、市科技局、市经信委）

——突出产业特色优势，助推健康制造产业发展。适应智能化、数字化、精确化、多元化发展趋势，围绕预防、诊断、治疗、手术、急救、康复等需求，以浙南产业集聚区、温州高新区（浙南科技城）、乐清经济开发区、瑞安经济开发区为建设重点，加快医疗装备及器械产业链培育建设，打造东部医疗康养产业制造带。着力推动温州眼视光医院科技成果向本土企业转化，以瓯海眼镜小镇、马屿眼镜光学特色小镇、温州国际眼视光创新综合体为建设重点，补齐光学镜片领域产业短板，提升眼镜高端制造能力，重塑温州眼镜产业集群优势。大力发展高端体育用品制造业，重点支持可穿戴运动装备和智能运动设备的发展。依托瓯海生命健康小镇建设，推进复旦大学温州产业园、温州精准医疗与体外诊断产业园等产业平台建设。（责任单位：温州医科大学、市科技局、市经信委、市体育局、市市场监管局、瓯海区政府、龙湾区政府、乐清市政府、瑞安市政府、浙南产业集聚区管委会、温州高新区〈浙南科技城〉管委会）

——扶持地道药材种植，助推特色中药产业发展。支持纳入《浙江省中药材保护和发展规划（2015－2020年）》培育的7个县（市）中药材产区发展，建设一批优质地道药材品种及其种子种苗基地项目，重点建设乐清石斛、瑞安温郁金、平阳栀子等5个中药材种植基地，到2020年中药材种植面积达10万亩。支持以新“浙八味”、新“温四味”为重点的道地大宗中药材生产基地建设，提升药材产地加工装备、加工技术和贮运管理水平，重点建设乐清铁皮石斛生产加工园。支持以我市道地药材的深度开发、传统名优中成药开发为重点的中药饮片、中成药、中药颗粒剂等生产企业发展，做大做强石斛、温郁金、栀子等区域特色优势产业。争取对接国家中药现代化（上海）创新中心、中国中医科学院等“国字号”机构，联动推进瓯海生命健康小镇现代中医大厦、泽雅中药特色小镇，引进国内龙头企业，打造集中药种植、科研、文化、旅游、疗养、会展、营销为一体的中医药产业基地。（责任单位：市委农办〈市农业局〉、市林业局、各县〈市、区〉政府）

——建立智慧物流体系，助推康养流通产业发展。大力发展医疗康养产品商贸交易、物流仓储服务，鼓励大型药品流通企业并购、重组和企业内部资源整合，支持温州医药物流总部经济园、经开区医药物流园区、洞头南塘医药贸易总部园、瑞安华东医药、苍南药材市场等商贸物流基地建设。推动药品流通企业物联网系统建设，建立智慧物流体系。完善医保定点药店布局，鼓励医药零售业规模化、集约化、连锁化经营。规范发展医药电子商务，支持老字号药店、知名商号加强与电子商务平台合作。发展医疗康养会展服务，打造健康产品会展平台。（责任单位：市商务局、各县〈市、区〉政府、相关功能区管委会）

——建设健康数据平台，助推数字医疗产业发展。引导和规范全市医疗卫生机构信息化建设，打造全民健康信息化“1156＋”总体格局（1朵云、1个平台、5大数据库、6大业务应用、＋新业态）。依托“智慧健康”数据平台，推动医疗健康大数据挖掘、分析和应用产业发展，构建信息健康服务产业链。把握当前数字医疗发展趋势，规范健康物流网建设，引导人工智能在医疗健康领域的应用，促进健康医学、远程医学、精准医学、健康物联网和健康人工智能等新兴业态应用发展，着力推进医疗设备的数字化、医院管理的信息化、医疗服务的个性化。（责任单位：市政府大数据中心、市经信委、市卫计委）

（五）实施改革创新保障工程

1．行动目标。统筹资源协同共享机制，强化医疗康养产业要素保障，健全政策保障体系，深化一批改革创新试点，打造国家医疗康养改革创新的领跑者。

2．重点任务

——建立协同共享机制，推进省市县联动发展。以温州医科大学及附属医院为龙头，建设省市县医疗资源共享、联动发展的协同发展机制。建立临床学科融合机制，整合各级医院优势临床学科成立专科联盟，提升专科综合服务水平。建立医疗人才融合流动机制，完善医疗高端人才专家库，实现医师多点执业和柔性流动。建立高端医疗设备资源共享机制，探索联合配备、合作运营等共享方式。（责任单位：温州医科大学、市卫计委、市财政〈地税〉局、市人力社保局）

——完善要素保障机制，加大资源配置倾斜力度。各地要将区域医疗康养中心城市建设用地纳入城镇建设用地规划进行统筹安排，对土地利用年度计划指标予以倾斜，优先保障非营利性医疗康养产业项目建设用地；借助全市“大拆大整”“大建大美”契机，支持通过盘活存量房产和土地，保障医疗康养产业发展空间需求。加大财政专项资金对医疗康养产业支持力度；鼓励引进专业投资机构设立康养产业基金；引导各类金融机构创新金融产品和服务方式，加大金融对医疗康养领域的支持力度；支持医疗康养企业上市。依托人才专项资金，加强高端医疗康养人才引进力度，提高紧缺型人才待遇。（责任单位：市委组织部<市委人才办>、市国土资源局、市财政〈地税〉局、市人力社保局、市金融办、市卫计委）

——健全政策扶持体系，加快医疗康养产业发展。深入实施《培育引进新兴产业 改造提升传统产业 加快壮大温州发展新动能的实施意见（试行）》，研究综合运用财税、金融、土地、人才、价格、奖励扶持等政策手段支持健康产业加快发展。放宽市场准入，简化审批手续，支持社会力量提供多层次多样化医疗服务。加强招商引资，把医疗康养产业作为全市招商引资的重要主题，加强健康产业项目的招商推介。（责任单位：市发改委、市经信委、市财政〈地税〉局、市招商局、市卫计委）

——加强开放合作，提升医疗康养国际化水平。支持温州医科大学开展“高层次国际合作推进计划”，加强与“一带一路”沿线国家高校的合作交流，建设国际水平的医学科研基地。依托省、市重点医院，引入国外知名医疗机构和国际化医院管理团队，谋划设立国际化医疗中心和国际化医院。加大健康产业市场开放力度，在医疗服务、健康养老、健康旅游、医疗器械等领域积极引进大集团、大企业。支持医疗康养产业企业充分利用境内外各类资本市场工具开展融资。（责任单位：温州医科大学、市卫计委、市招商局、市金融办）

# 三、组织实施

## （一）加强组织领导。发挥温州区域医疗康养中心城市建设领导小组的组织领导作用，建立协调统一管理机制，理顺各成员单位职能职责，协同推进三年行动计划的落实。各县（市、区）、功能区要高度重视医疗康养产业发展，相应建立组织领导机构，制定具体实施方案，统筹推进各项工作。

## （二）完善督查考核。完善科学、统一、全面、协调的医疗康养产业统计调查制度和信息管理制度。加强规划实施过程的动态监测和跟踪分析。建立区域医疗康养中心城市建设工作评价机制和考核办法，加强分类指导和评价考核，建立目标责任考核机制。加大对各县（市、区）政府和相关部门的考核督查力度，定期通报年度行动计划完成情况，严格落实奖惩制度。

## （三）加大宣传力度。利用传统媒体和新兴媒体广泛开展健康知识宣传，倡导健康生活方式，培养健康消费观念。鼓励举办医疗康养产业发展论坛等活动，打造行业性活动品牌。严格规范药品、保健食品用品、医疗机构等健康产品广告及宣传行为，打造良好的消费环境。加强宣传引导，营造区域医疗康养中心城市建设良好舆论氛围。

## 附件：温州建设区域医疗康养中心城市三年行动计划重大

## 建设项目表

中共温州市委办公室			              2018年4月18日印发

# 附件

# 温州建设区域医疗康养中心城市三年行动计划重大建设项目表

| 序号 | 项目名称 | 建设 地点 | 建设 性质 | 建设内容及规模 | 建设期限 | 项目总投资 （亿元） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目总计： | 179个 | 1433.65 |  |
| 一、教研能力引领工程项目 |
| 1 | 温州国际眼视光创新中心（一期） | 龙湾 | 新建 | 用地约300亩，以温州医科大学眼视光学院医院+生物医学工程学院实力和特色，围绕眼视光产业建设集研发与生产为一体的眼健康照明、生物材料、眼科药物、眼科诊断设备、眼科治疗设备产业基地。远期将进一步扩大生产规模，在浙南科技城片区形成集医疗、研发、医药生产、材料生产、设备生产等健康产业链。 | 2018-2020 | 20.0 | 温州医科大学 龙湾区政府 |
| 2 | 温州健康产业创新中心 | 瓯海 | 续建 | 落户温州生命健康小镇，总用地308亩，2018年实施7号楼、8号楼建设，有序推进附一医医学研究中心建设（建筑面积12万㎡，医学研发创新及科技成果产业化）。其中温州健康产业研发制造中心（7#楼）用地面积41.92亩，建筑面积约5万㎡；温州健康产业孵化器工程（8#楼）用地面积46.75亩，建筑面积约6万㎡。 | 2016-2020 | 24.0 | 瓯海区政府 温州医科大学 |
| 3 | 温州生命健康小镇配套项目建设 | 瓯海 | 续建 | 谋划温州健康产业综合服务中心项目建设（科教楼、停车场、商业配套等项目）。启动生命健康小镇北片区河道整治及景观绿化工程，茶山环山路（温州大道-贾宅西浃河）建设工程，生命健康小镇道路网工程，南白象街道上蔡村城中村改造安置房工程，生命健康小镇原水管迁建、110KV上改下工程。 | 2017-2021 | 23.1 | 瓯海区政府 |
| 4 | 温州生物材料与工程研究所一期建设工程 | 龙湾 | 续建 | 落户浙南科技城，用地面积约20803㎡，建设总建筑面积58191㎡，其中地上建筑面积43331㎡，地下建筑面积14860㎡。 | 2016-2019 | 3.0 | 龙湾区政府 |
| 5 | 温州医科大学仁济学院迁建工程 | 洞头 | 续建 | 总用地面积515亩，计划招生5000人，建设教学行政楼、宿舍楼、后勤配套设施等校舍共计20万㎡。 | 2013-2018 （一期） | 13.5 | 温州医科大学 |
| 6 | 温州医科大学留学生教学生活楼 | 瓯海 | 续建 | 总建筑面积3万㎡。 | 2017-2019 | 2.03 | 温州医科大学 |
| 二、医疗服务提升工程项目 |
| 7 | 温州医科大学附属第一医院老院区装修改造工程 | 鹿城 | 新建 | 项目装修改造总建筑面积4.7万㎡，主要对门诊楼、病房楼、食堂楼、病理科和药库楼、老九楼、老体检楼、后勤办公楼、外宾楼进行装修改造等及附属设施改造。 | 2017-2019 | 1.8 | 温州医科大学 |
| 8 | 温州市肿瘤医院合作项目 | 鹿城 | 新建 | 新征50亩土地，建设健康城（肿瘤治疗中心）。 | 2018-2023 | 30 | 市卫计委 鹿城区政府 |
| 9 | 温州老年病医院改扩建工程 | 鹿城 | 新建 | 三甲专科医院标准设置，床位500张。 | 2018-2020 | 3.5 | 市卫计委 鹿城区政府 |
| 10 | 公园路“医疗康养街区”项目 | 鹿城 | 新建 | 位于五马街道：东至园西巷，南至谢池巷，西至附一院医疗保健中心，北至公园路。增强医疗卫生产业溢出效应，在附一医老院区，利用周边拆迁地块约60亩，建设20万㎡用房，利用附一医的优质医疗资源，合作开发医疗康养和老年保健项目，扩大优质医疗资源覆盖区与辐射面。同时优化周边停车等配套设施及交通，拓宽附一医南侧入口，方便病人出入。对医院主要出入口进行交通流设计，并就近设置车位1500个左右。 | 2018-2022 | 15 | 鹿城区政府 温州医科大学 |
| 11 | 学院路“医疗康养街区”项目 | 鹿城 | 新建 | 位于蒲鞋市街道学院西路。利用学院路拆迁地块约40余亩地，依托温州医科大学、附属二医、附属眼视光医院、附属口腔医院等医疗资源和人才集聚实力，新建儿童门诊大楼、口腔医疗业务用房等，建设高品质“医疗康养街区”及配套设施、附属学校以及一批产权型、租赁型人才公寓等，大力发展相关上下游健康产业。优化配套设施，启动江蒲路一期建设，进行交通流设计，就近设置车位1500个左右。 | 2018-2022 | 30 | 鹿城区政府 温州医科大学 |
| 12 | 鹿城区基层医疗康养提升工程 | 鹿城 | 新建 | 抢抓鹿城区“大建大美”机遇，全面改善提升基层医疗卫生基础设施布局，实施“鹿城区社区卫计服务中心标准化建设三年行动”，建成鹿城区人民医院新院，全面改善基层医疗卫生事业发展基础，为推进分级诊疗、社区医疗康养等提供足够的发展空间。 | 2018-2020 | 4.5 | 鹿城区政府 |
| 13 | 龙湾区第一人民医院新院建设工程 | 龙湾 | 新建 | 拟选址永强大道以东，富海路以南，海滨河以西，永强东路以北，用地约40亩，医院等级为二甲，床位300-500张. | 2018-2020 | 7.7 | 龙湾区政府 |
| 14 | 温州医科大学附属第一医院手术部改造工程 | 瓯海 | 新建 | 总建筑面积8493㎡，其中3号楼装修面积3349㎡，增加手术室18间；4号楼装修面积5144㎡，增加手术室14间。 | 2018-2020 | 0.7 | 温州医科大学 |
| 15 | 和平国际医院二期 | 瓯海 | 新建 | 占地面积26.46亩，总建筑面积5.04万㎡。 | 2018-2019 | 5.0 | 瓯海区政府 |
| 16 | 瓯海区公立医疗机构提升工程 | 瓯海 | 新建 | 包括瓯海区人民医院行政楼危房拆建工程、郭溪街道社区卫生服务中心危房拆建工程、三垟街道社区卫生服务中心业务用房改造工程、茶山街道社区卫生服务中心迁建工程、仙岩街道社区卫生服务中心迁建工程、潘桥街道社区卫生服务中心迁建工程、娄桥街道社区卫生服务中心迁建工程、泽雅镇中心卫生院康复大楼建设工程，区级医院及各卫生服务中心（卫生院）信息化建设、医疗设备更新等项目。 | 2018-2022 | 3.0 | 瓯海区政府 |
| 17 | 洞头区医疗服务能力提升建设工程 | 洞头 | 新建 | 大门中医院用地面积17.8亩。地上建筑面积13920㎡，地下总建筑面积5580平方米。其中一期地上建筑面积6620㎡，地下室建筑面积480㎡。鹿西社区卫生服务中心建设工程约3.06亩，总建筑面积2934.21㎡；霓屿社区卫生服务中心建设工程约3.81亩，总建筑面积2974.46㎡。 | 2017-2019 | 1.85 | 洞头区政府 |
| 18 | 乐清市中医院扩建工程一期 | 乐清 | 新建 | 总建筑面积33000㎡，300张床位。 | 2018-2020 | 2.1 | 乐清市政府 |
| 19 | 瑞安市塘下人民医院改建工程（一期）门诊、急诊综合楼 | 瑞安 | 新建 | 建筑面积24100㎡，设置床位200张，征地约24亩。 | 2019-2022 | 1.3 | 瑞安市政府 |
| 20 | 瑞安市第三人民医院扩建工程 | 瑞安 | 新建 | 新建住院综合楼13229㎡（含地下室2229㎡）。 | 2018-2020 | 0.7 | 瑞安市政府 |
| 21 | 瑞安市第五人民医院改建工程 | 瑞安 | 新建 | 总建筑面积43100㎡（含地下室9600㎡），一期建筑面积28760㎡（含地下室4200㎡）。 | 2018-2022 | 2.24 | 瑞安市政府 |
| 22 | 瑞安市莘塍医养康复中心 | 瑞安 | 新建 | 项目用地面积约13 亩，建筑面积约1.2 万㎡，建设以康复等为主要功能的医疗机构项目。 | 2019-2022 | 1 | 瑞安市政府 |
| 23 | 瑞安王华骨伤专科医院 | 瑞安 | 新建 | 位于塘下镇中心区，总用地面积30亩，建筑面积30000㎡，设置床位300张，拟建成以骨伤科结合养生康复为主要功能的医院。 | 2018-2020 | 1.5 | 瑞安市政府 |
| 24 | 瑞安市卫生基础设施提升一期工程 | 瑞安 | 新建 | 包括高楼镇卫生院迁建工程、陶山镇卫生院改扩建工程、市妇幼保健计划生育服务中心二期工程、上望街道卫生院后勤楼（二期配套）工程、塘下人民医院急诊综合楼工程等项目，占地66.1亩，总建筑面积46267㎡。 | 2018-2021 | 2.48 | 瑞安市政府 |
| 25 | 瑞安市卫生基础设施提升二期工程 | 瑞安 | 新建 | 包括塘下卫生院、仙降街道卫生院迁建，塘下镇鲍田卫生院、安阳街道社区卫生服务中心、桐浦乡卫生院、潘岱街道社区卫生服务中心、湖岭镇卫生院、芳庄乡卫生院、高楼镇卫生院高楼分院、高楼镇卫生院宁益分院改造等。总占地面积104亩，总建筑面积44500㎡。 | 2019-2021 | 2.43 | 瑞安市政府 |
| 26 | 瑞安市阁巷新区卫生院 | 瑞安 | 新建 | 总用地面积7000.1㎡，地上建筑面积6294㎡（其中卫生院综合楼6258㎡），地下设备用房536㎡。 | 2018-2020 | 0.4649 | 瑞安市政府 |
| 27 | 永嘉县人民医院迁建工程 | 永嘉 | 新建 | 总用地面积172亩，总建筑面积181000㎡，设置床位1200张，拟建医疗综合楼、感染病房、行政教学楼、后勤保障楼、值班公寓楼及职工病人食堂等。 | 2018-2022 | 10.1 | 永嘉县政府 |
| 28 | 永嘉康宁医院迁建工程 | 永嘉 | 新建 | 征地20亩，建设1.8万㎡的医疗用房。 | 2018-2021 | 1.5 | 永嘉县政府 |
| 29 | 文成县人民医院新建工程 | 文成 | 新建 | 二级甲等医院，占地94亩，地上建筑面积约53727㎡，地下建筑面积22113㎡，病床600张。 | 2017-2021 | 3.8 | 文成县政府 |
| 30 | 文成暔山医院 | 文成 | 新建 | 位于百丈漈镇，占地约30亩，计划筹建 “大专科、小综合”综合医院，设置床位99张，包括骨科、医养结合、康复等。项目分两期进行，一期改造原有建筑约4600㎡，新建附属用房约2000㎡，投资估算9100万元；二期新建综合大楼、附属用房等约20000㎡，投资估算11000万元。 | 2018-2022 | 2 | 文成县政府 |
| 31 | 平阳县中医院迁扩建工程 | 平阳 | 新建 | 占地面积67289㎡，规划800张床位，其中200张为中医特色医养结合床位。 | 2018-2021 | 6.6 | 平阳县政府 |
| 32 | 平阳长庚医院医养结合建设工程 | 平阳 | 新建 | 占地面积23亩（15000㎡），规划200张床位。 | 2018-2021 | 1.6 | 平阳县政府 |
| 33 | 泰顺县妇幼保健院大楼工程 | 泰顺 | 新建 | 用地面积10689.45㎡，建筑面积26197㎡ ，建设妇幼保健工作用房、计划生育指导站用房、民政婚姻登记用房、住院部以及后勤用房。 | 2018-2020 | 1.7 | 泰顺县政府 |
| 34 | 苍南县二医迁建工程 | 苍南 | 新建 | 占地面积约134亩，设计床位数1000张。 | 2017-2021 | 7.5 | 苍南县政府 |
| 35 | 苍南海西医院 | 苍南 | 新建 | 用地面积约46亩，容积率2.0。 | 2018-2020 | 5.8 | 苍南县政府 |
| 36 | 迪安诊断检验中心 | 瓯海 | 续建 | 建立检验、病理、影像一体化的第三方高端国际诊断中心。 | 2016-2018 | 1.0 | 瓯海区政府 |
| 37 | 温州王侨骨伤医院迁扩建工程 | 龙湾 | 续建 | 总用地面积19.38亩，总建筑面积约25550㎡。 | 2016-2020 | 1.5 | 龙湾区政府 |
| 38 | 温州阳光中西医结合医院 | 龙湾 | 续建 | 总用地面积6678㎡。总建筑面积23696㎡ | 2014-2018 | 2 | 龙湾区政府 |
| 39 | 乐清市人民医院扩建工程 | 乐清 | 续建 | 三级乙等综合性医院，总用地面积100亩，总建筑面积40000㎡，床位数1000张，地上楼层21层，地下楼层1层。 | 2014-2018 | 2.0 | 乐清市政府 |
| 40 | 乐清市第五人民医院迁扩建工程 | 乐清 | 续建 | 总用地面积59亩，总建筑面积32330㎡，为二级甲等综合性医院，床位350张，楼层12层。 | 2016-2019 | 2.0 | 乐清市政府 |
| 41 | 温州童乐医院 | 乐清 | 续建 | 总用地面积59.4亩，总投资5.87亿，设计开放床位800张，建设目标为三级乙等综合性医院。 | 2017-2020 | 5.8 | 乐清市政府 |
| 42 | 乐清友义骨伤医院 | 乐清 | 续建 | 建造新院（含门诊住院一体化大楼）。 | 2017－2019 | 1.5 | 乐清市政府 |
| 43 | 乐清济民中医骨伤科医院迁建项目 | 乐清 | 续建 | 占地面积14.5亩，建筑面积11380平方，设计床位200张。 | 2018-2019 | 0.7 | 乐清市政府 |
| 44 | 瑞安市第二人民医院改建工程 | 瑞安 | 续建 | 改建门诊、住院楼面积12000㎡，设置床位150张，分三期建设。 | 2017-2019 | 0.5383 | 瑞安市政府 |
| 45 | 瑞安云江中医院 | 瑞安 | 续建 | 位于江南站前区，占地31亩，建筑面积30000㎡，设置床位300张。 | 2017-2019 | 2.5 | 瑞安市政府 |
| 46 | 平阳县第二人民医院工程 | 平阳 | 续建 | 建设标准为二级乙等综合性医院，用地面积50639㎡，总建筑面积58500㎡，床位数500张。 | 2015-2019 | 5.29 | 平阳县政府 |
| 47 | 佑康医院（二期） | 苍南 | 续建 | 建设标准为三级综合性医院，用地面积52.9亩。 | 2018-2020 | 4.8 | 苍南县政府 |
| 48 | 龙城中医院迁建项目 | 苍南 | 续建 | 用地面积43.95亩，建筑面积58000㎡，建设标准为三级乙等医院。 | 2018-2023 | 5.0 | 苍南县政府 |
| 49 | 苍南康宁医院迁建工程 | 苍南 | 续建 | 购买原苍南县远航服饰有限公司的用地和厂房用于，占地面积31亩，迁建标准为三级医院。 | 2017-2022 | 2.3 | 苍南县政府 |
| 50 | 滨海医院工程 | 温州经开区 | 续建 | 建设标准为二级综合性医院，用地面积50亩。 | 2017-2020 | 2.3 | 浙南产业集聚区管委会 |
| 51 | 温州医科大学骨科医院(温州医科大附二院瓯江口院区、瓯江口新区医院) | 瓯江口 | 续建 | 一期用地面积122.5亩，医疗联合体总建筑面积15.835万㎡，二期预留规划用地67亩，拟建科教楼、实验室、行政办公、值班宿舍楼等约8万㎡。 | 2014-2019 | 13.2 | 温州医科大学 |
| 52 | 温州医科大学眼视光改扩建工程 | 鹿城 | 续建 | 地上建筑面积约41000㎡，地下建筑面积9000㎡。 | 2014-2018 | 3.48 | 温州医科大学 |
| 53 | 温州医科大学附属第二医院瑶溪分院新建工程 | 龙湾 | 续建 | 建设标准为三级甲等综合性医院。用地面积170亩，建筑面积172700平米，其中地上140700平米，地下32000平米，一期拟设床位数1500张,远期达到2000张。 | 2014-2019 | 10.0 | 温州医科大学 |
| 54 | 温州医科大学附属口腔医院瑶溪新院建设工程 | 龙湾 | 续建 | 建设标准为三级甲等专科医院。用地面积为33.8亩，地上总建筑面积23615㎡。 | 2015-2018 | 2.1 | 温州医科大学 |
| 55 | 温州市残联综合服务中心（温州市康复医院、温州医科大学附二院康复院区） | 龙湾 | 续建 | 用地面积约40亩，建筑面积39000㎡。主要包括残疾人康复就业中心、儿童早期干预中心、康复医院等。拟设康复床位300张。 | 2013-2019 | 1.9 | 温州医科大学 市残联 |
| 56 | 温州康宁医院集团总部基地提升工程 | 鹿城 | 续建 | 分别向东征地10亩、向南征地35亩，用于改造集团总部大楼，新建医院科研教学大楼和住院医生规范化培训大楼，建设院内康复、休憩花园和医院集团人才公寓。 | 2018-2020 | 4.5 | 鹿城区政府 |
| 三、康养融合发展工程项目 |
| （一）特色小镇 |
| 57 | 温州奥体小镇 | 龙湾 | 新建 | 一期主要由体育馆（5000座）及训练馆、游泳馆（1000座）组成，耗资近9亿元；二期工程（总投资约10亿元）目前处于立项阶段。小镇总体工程预计2022年完工。 | 2017-2022 | 20 | 市体育局 龙湾区政府 |
| 58 | 泽雅纸山风情旅游小镇 | 瓯海 | 新建 | 规划面积5.5平方公里，涉及8个行政村。主要建设游客中心、停车场、公厕等配套设施。 | 2018-2019 | 0.9 | 瓯海区政府 |
| 59 | 洞头海霞特色小镇 | 洞头 | 新建 | 以洞头海霞村（行政村总面积1.15平方公里）为核心，以相邻村庄为配套，打造红色海霞康养基地。 | 2018-2022 | 5 | 洞头区政府 |
| 60 | 乐清市雁荡山铁皮石斛特色小镇 | 乐清 | 新建 | 建设集生产、研发、商贸、养生、旅游及各类关联服务功能于一体的特色产业发展新平台，形成铁皮石斛产业集聚点，成为全国石斛产业的最大集散地。 | 2018-2020 | 30 | 乐清市政府 |
| 61 | 楠溪江源头田园综合体（屿北古村落文化旅游区） | 永嘉 | 新建 | 位于岩坦镇，规划面积1131.92亩，总投资23亿。利用屿北古村落周边土地，大规模打造“中国古村落文化创意谷”。主要建设“中国古村落文化影视基地”“中国艺术作品创意生产基地”“中国古村落休闲生态城”“中国民族文化古村落建筑基地”等。 | 2018-2023 | 16 | 永嘉县政府 |
| 62 | 永嘉岩头楠溪小镇一期 | 永嘉 | 新建 | 位于岩头镇，一期用地363亩。主要以休闲度假、旅游养生为主体，计划通过五漱溪两侧滩林公园建设，箬坑陇两侧坡地林相改造，保留原生态农用地，发展体验和观赏农业。主要建设酒店、民宿等内容，增强楠溪江的旅游接待能力，充分拓展岩头中心镇旅游集散功能。 | 2018-2022 | 6 | 永嘉县政府 |
| 63 | 南田刘伯温故里风情小镇 | 文成 | 新建 | 建设刘基庙前仿古街区、南田绿道网、刘基故居、红沙岗运动基地。 | 2018-2025 | 15 | 文成县政府 |
| 64 | 黄坦镇“东方慢城”飞云湖小镇 | 文成 | 新建 | 总用地面积约50平方公里，其中建设用地3900亩，总建筑面积200万㎡。内容包括：休闲度假、国学禅修、特色观光、田园居住、健康理疗、体育运动、文化教育等功能区，并规划森林小火车等特色项目。 | 2017-2027 | 50 | 文成县政府 |
| 65 | 平阳健康小镇（健康产业文化园） | 平阳 | 新建 | 建设一心：为平阳县中医院新院地块，规划面积约120亩；一街：即医养一条街，以中医药为主，包括名医名药馆及特色中医馆；四区：即养生体验休闲区、养生养老社区、生态健康社区、弹性预留区。 | 2017-2020 | 11.0 | 平阳县政府 |
| 66 | 桥墩瓷韵风情小镇 | 苍南 | 新建 | 结合碗窑古村、下垟、矴步头美丽乡村，发展陶瓷文化、打造陶艺工坊、龙窑柴烧、瓷意民宿、滨水休闲、陶文化体验及小镇配套设施，打造旅游风情小镇。 | 2018-2020 | 2 | 苍南县政府 |
| 67 | 洞头韵动海湾健康小镇 | 洞头 | 新建 | 总用地面积约1500亩，拟开发建设医疗康复、健康养生、休闲运动产业融合发展的健康小镇。 |  | 50 | 洞头区政府 |
| 68 | 茶山山根艺术文化创意村建设工程 | 瓯海 | 续建 | 规划创建大学生创业联盟、设计联盟、艺术街区、创意民宿、精品酒店五大区块，项目占地613亩，分两期实施，一期工程为基础设施配套工程，包括三线落地、高速隔音、道路改造、景观提升、排污系统、照明标识等；二期为旅游开发工程。 | 2017-2018 | 3 (一期1.5 二期 1.5) | 瓯海区政府 |
| 69 | 瑞安市湖岭“慢享”小镇 | 瑞安 | 续建 | 以湖岭镇三十三、三十四溪休闲健身绿道为中心轴，串联镇域旅游景点，挖掘旅游资源，融合产业发展，推进湖岭全域旅游，创建省级特色小镇。 | 2018-2022 | 3 | 瑞安市政府 |
| 70 | 永嘉县南陈温泉小镇（永嘉南陈温泉小镇田园综合体一期） | 永嘉 | 续建 | 小镇规划面积4平方公里左右，以南陈村温泉资源为核心打造集温泉养生、花卉观赏、休闲采摘、民宿体验等功能为一体的康体旅游市级特色小镇。 | 2017-2021 | 22.5 | 永嘉县政府 |
| 71 | 永嘉鹤盛森林休闲特色小镇 | 永嘉 | 续建 | 以美丽乡村精品线和旅游5A景区创建为契机，打造以农业休闲养生为核心，集旅游服务、休闲度假、养生娱乐等多功能为一体的森林休闲特色小镇，着力打造五大产业。主要完成五项内容：一是小城镇综合治理（背街小巷沿街立面整治、城镇主入口形象提升、鹤南路沿溪休闲街改造等）。二是打造万亩彩色林。三是建设（提升）食品基地2家。四是建设石桅岩环山游步道（2公里）。五是建设（提升）1家森林人家。 | 2017-2018 | 1.5 | 永嘉县政府 |
| 72 | 秘途风情小镇 | 文成 | 续建 | 依托飞云湖风景旅游资源，通过资源整合和要素提升,完成环飞云湖11个村的整体乡村旅游改造及精品民宿建设，把环飞云湖区域打造成为产业链条完整、产业体系配套、游客综合消费力强、旅游带动力足的多功能、综合性旅游集聚区。 | 2017-2022 | 7 | 文成县政府 |
| 73 | 森林氧吧特色小镇 | 文成 | 续建 | 位于西坑畲族镇、铜岭山镇；在3.96平方公里范围内，按照5A景区标准开展基础设施配套建设，通过天圣逸境养生城、安福寺养老中心、悦慢森林康养基地等一批康养项目，培育发展“森林旅游、健康养生、休闲度假”等旅游休闲产业，初步形成产城人融合发展的现代化开放型旅游康养产业特色小镇。 | 2016-2022 | 30 | 文成县政府 |
| 74 | 平阳吴山风情小镇 | 平阳 | 续建 | 用地面积318亩，主要进行民宿开发、旅游服务中心建设等，打造南雁景区东大门，完善景区东入口服务区功能。 | 2017-2020 | 6.0 | 平阳县政府 |
| 75 | 青街旅游风情小镇 | 平阳 | 续建 | 包括游客中心、风情特色街区、民俗博物馆建设，餐饮、宾馆等配套服务设施建设，游步道等基础设施建设，以及环境整治等。 | 2017-2022 | 3 | 平阳县政府 |
| 76 | 百丈时尚体育小镇 | 泰顺 | 续建 | 依托飞云湖自然生态资源，大力发展体育产业、运动体闲为一体的时尚体育小镇。建设内容包括：水上体育运动训练基地、飞云湖景区基础设施及滨水公园、环飞云湖慢行绿道系统、外立面改造、游步道建设及人行道改造，游客码头和赛事码头等。 | 2015-2020 | 2.32 | 泰顺县政府 |
| 77 | 雅阳氡泉小镇 | 泰顺 | 续建 | 规划面积3.95平方公里，以氡泉稀缺资源为支点，建设集旅游度假、体闲观光、养老养生、酒店餐饮、生态农业为一体的多功能旅游类特色小镇。 | 2016-2020 | 20 | 泰顺县政府 |
| （二）森林康养基地 |
| 78 | 瓯海上潘垄梯田综合体·森林康养基地 | 瓯海 | 新建 | 用地面积约3000亩，一期规划面积1000亩，包括游客中心，康养基地、梯田花海、果蔬游乐园等。 | 2018-2020 | 0.58 | 瓯海区政府 |
| 79 | 北林垟度假旅游村马鞍岩区块 | 瓯海 | 新建 | 总投资1.14亿，总占地面积70亩，总建筑面积约2100㎡，建设内容为生态休闲广场、竹海博物馆、生态吊脚木屋、生态停车场、自助营地驿站等。 | 2018-2020 | 1.14 | 瓯海区政府 |
| 80 | 雁荡山森林康养基地 | 乐清 | 新建 | 一是净名谷改造提升接待中心，建设森林课堂和森林生态文化展示厅，打造森林休闲文化体验区、立体康养林、中印瑜珈文化基地。二是飞泉林区建设康养步道、丛林穿越，建设森林康养综合服务区、中医药膳疗养区、森林浴场区、森林水疗区、森林田园食疗农场等。 | 2018-2020 | 1 | 乐清市政府 |
| 81 | 瑞安市黄林森林康养基地 | 瑞安 | 新建 | 静态康养含森林浴场、森林瑜伽和森林冥想。运动康养含森林漫步道、丛林穿越、水上游船等项目。文化康养含农耕文化、民俗文化、森林有机食品。中医药康养含本土中草药产品、森林养生等。 | 2018-2020 | 0.8 | 瑞安市政府 |
| 82 | 瑞安市巾仙溪休闲度假山庄开发项目 | 瑞安 | 新建 | 位于湖岭镇直干村，对现有巾仙溪农家乐进行深度开发与打造。 | 2018-2022 | 1.5 | 瑞安市政府 |
| 83 | 猴王谷森林康养基地 | 文成 | 新建 | 在铜岭山镇3A级景区猴王谷基础上，建设静态康养区、运动康养区、中医药康养区，改造提升滑索、瑜伽练习场及攀岩等体育设施，建设二期民宿区、文化康养区及森林浴、森林学校和森林医院等。 | 2017-2022 | 1.0 | 文成县政府 |
| 84 | 泰顺雅阳森林康养基地 | 泰顺 | 新建 | 依托雅阳塔头底古村落、氡泉和森林生态环境等资源优势，建设以运动康养、静态康养、中医药康养、文化康养于一体，构建森林游憩、度假、疗养、保健、养老等多功能森林康养基地。 | 2018-2020 | 0.7 | 泰顺县政府 |
| 85 | 泰顺森林康养基地（乌岩岭、雅阳） | 泰顺 | 新建 | 依托乌岩岭自然保护区建设芳香坪森林康养中心及乌岩岭森林康养基地。依托雅阳塔头底古村落、氡泉和森林生态环境等资源优势，建设集运动康养、静态康养、中医药康养、文化康养于一体的多功能森林康养基地。 | 2018-2020 | 1.8 | 泰顺县政府 |
| 86 | 龙西石斛谷森林康养基地 | 乐清 | 续建 | 静态康养含森林瑜伽、森林氧吧、森林太极。动态康养含康养步道建5.8公里。中医药康养提供铁皮石斛系列产品及铁皮石斛养生药膳，配置问诊、中药推拿、针灸、铁皮石斛养生膏方等中药康养产品。文化康养建成科普教育基地，挖掘铁皮石斛文化故事。 | 2017-2018 | 0.1 | 乐清市政府 |
| 87 | 永嘉书院森林康养基地（永嘉书院景区提升改造工程） | 永嘉 | 续建 | 静态康养含森林浴、森林瑜伽、森林太极和森林冥想、禅修班。文化康养以国学文化为特色，建设永嘉学馆、翰墨斋、木活字印刷馆、国学教室、思文阁会议中心。中医药康养主打石斛深加工产品。 | 2017-2022 | 3 | 永嘉县政府 |
| 88 | 永嘉四海山石斛谷森林康养基地 | 永嘉 | 续建 | 建设规模2000余亩。以高山仿野生铁皮石斛种植基地为特色，以四海山森林公园为依托，建设特色木屋、游步道、观景台等，发展中药食疗、中医养生产品和服务。 | 2017-2022 | 1.5 | 永嘉县政府 |
| 89 | 楠溪江生态健康绿道 | 永嘉 | 续建 | 项目全长约50公里，为集生态观光、休闲运动、文化体验及度假养生等功能为一体的综合性景区绿道，其中一、二、三级驿站共32个。 | 2016-2021 | 4.5 | 永嘉县政府 |
| 90 | 文成山一角中药养生休闲园 | 文成 | 续建 | 位于玉壶镇；总规划面积6000多亩，以现有的中药材特色种植基地和良好的生态环境为基础，突出“养生”主题，推进传统中药材种植向中药养生转型，打造森林浴、森林瑜伽、森林太极、森林冥想、森林康养食疗菜品以及体验中医药文化（中医药百草园、药膳长廊、中医药展示厅）等。 | 2016-2021 | 1.5 | 文成县政府 |
| 91 | 玉苍山森林康养基地 | 苍南 | 续建 | 面积为1500亩。静态康养含森林禅修、森林品茶、夜台观星、玉苍山观日。动态康养含水上垂钓、滑雪场、森林漫步道、自行车骑行道、森林登山道。中医药康养含中华药膳、野生养殖产品、高山有机蔬菜、有机禅意茶、铁皮石斛产品等。文化康养含佛学讲座、传统茶道、周易文化论坛、书法教育、玉苍文化讲座、太极文化培训。 | 2017-2018 | 1 | 苍南县政府 |
| （三）体育休闲项目 |
| 92 | 温州乐园极地海洋公园 | 瓯海 | 续建 | 温州乐园二期极地海洋公园建设，总用地面积18.36亩，总建筑面积2.1万平方米。 | 2017-2019 | 1.9 | 瓯海区政府 |
| 93 | 泽雅环湖绿道工程 | 瓯海 | 新建 | 新建泽雅湖环湖自行车、人行健身步道20公里，修复9条古道，新建4个旅游交通驿站、1个水文化园和多个景点。 | 2018-2020 | 2.0 | 瓯海区政府 |
| 94 | 泽雅将军岩旅游度假村 | 瓯海 | 新建 | 位于泽雅景区戌浦江中游（林岙村），项目占地面积约130亩，分列戌浦江南北两侧。北区约45亩，计划开发成欧派风情度假小区，南区86亩，计划打造成乡村休闲度假庄园。项目整体计划分两期，南区一期13亩与北区45亩合计58亩先期启动，预计工期24个月（含施工图纸设计、招投标、施工期）。 | 2018-2020 | 3.5 | 瓯海区政府 |
| 95 | 瓯海休闲健身公园建设 | 瓯海 | 续建 | 中央行政绿轴二期；石岩屋公园雄岙入口广场及登山游步道建设工程；横屿山公园；凤池湿地公园等。 | 2018-2021 | 5.0 | 瓯海区政府 |
| 96 | 瓯海牛山文化旅游度假区项目 | 瓯海 | 新建 | 该项目一期占地在面积218.49亩，其中住宅用地181.96亩（Ｃ-43、Ｃ-45）、商业地块36.53亩（C-36、C-39、C-42、C-44），建筑面积 306646 ㎡，其中:住宅面积 270096平方米，商业 36550㎡。建设内容包括生态度假酒店、运动婚庆浪漫地、亲子运动体验地、大众运动休憩地、艺术主题慢生活园等。二期 c-20 旅馆用地，面积为 105.83亩。 | 2018-2023 | 30 | 瓯海区政府 |
| 97 | 温州野生动物园 | 瓯海 | 新建 | 项目总用地面积4365.45亩，总投资预计30亿。核心区按照创建国内一流野生动物园的要求展开建设，合理布置动物主题酒店、互动体验酒店等特色度假功能，设置车行观光区、步行观光区、步行体验区、徒步探险区、互动体验区、科普展示区及湿地游览环等旅游体验观光功能。 | 2018-2025 | 9 | 瓯海区政府 |
| 98 | 北林垟美丽乡村田园综合体项目及其配套设施工程 | 瓯海 | 新建 | 围绕农业供给侧结构性改革主题，按照一二三产业深度融合的要求，根据本地实际，特色板块支撑，构建产村发展单元一体化的总体空间布局。项目主要建设内容有田园社区、旅游配套、养生禅苑等。 | 2018-2022 | 10.0 | 瓯海区政府 |
| 99 | 浙江凯易路马术运动休闲基地改造提升项目 | 瓯海 | 新建 | 规划总用地面积300亩，以马术运动为核心，以马术赛事经济、马术教育培训、马术休闲旅游为支撑，打造“马术+”融合产业为拓展的马术运动，建成浙江省首个马术专业训练和竞赛休闲基地。 | 2018 | 0.4 | 瓯海区政府 |
| 100 | 瓯海中心单元E-18A地块体育公园工程 | 瓯海 | 新建 | 总用地面积13.2亩。 | 2018-2019 | 0.47 | 瓯海区政府 |
| 101 | 瓯海区奥体中心 | 瓯海 | 新建 | 选址娄桥街道中心区南单元C-32地块，总用地面积约140亩。 | 2019-2022 | 10.0 | 瓯海区政府 |
| 102 | 瓯海区水上运动基地 | 瓯海 | 新建 | 拟选址中心区南单元或横屿单元。 | 2018-2020 | 含在奥林中心项目内 | 瓯海区政府 |
| 103 | 珑头湾海洋旅游综合体 | 洞头 | 续建 | 包括滨海度假小镇、海洋文物博物馆、海角养生会所及其它相关配套建设项目，用地面积455.5亩，总建筑面积24.6万㎡。 | 2016-2020 | 26.8 | 洞头区政府 |
| 104 | 洞头蓝色康养环境提升工程 | 洞头 | 续建 | 1.洞头本岛海洋生态康养旅游廊道整治修复工程，包括南段生态康养旅游廊道及景观节点提升工程、东沙段生态廊道工程、通村公路沿线景观提升工程。 2.新城二期绿化、旅游景观工程项目，包括新城二期河道景观工程、新城二期B04、05休闲旅游景观工程。 3.蓝色海湾旅游综合整治项目，包括中心渔港海岸沙滩整治修复工程、半屏公路健身步道提升工程、生态廊道安全设施提升工程。 4.花园海岛建设工程：主要包括林相改造、湿地保护、森林康养建设。 | 2017-2019 | 4.1074 | 洞头区政府 |
| 105 | 雁荡山温泉休闲中心 | 乐清 | 新建 | 建设乐清市雁荡山温泉、森林健康度假养生综合体，充分利用现有医疗热矿水温泉资源和山地森林资源，打造康养休闲度假目的地。重点建设温泉接待中心、养生公寓及酒店、森林康养休闲度假雁山居、休闲汤街以及高端云顶度假养生酒店。 | 2018-2023 | 16 | 乐清市政府 |
| 106 | 乐清市水上运动休闲基地 | 乐清 | 新建 | 以温州水上运动中心为核心，培育赛艇、皮划艇、帆船（板）、龙舟等运动项目，重点建设水上运动赛事中心、环湖健身绿道、生态体育旅游露营基地等项目。 | 2019-2025 | 1.5 | 乐清市政府 |
| 107 | 瑞安市双溪寨水上运动休闲项目 | 瑞安 | 新建 | 建成漂流溪道3公里，建设相应水利堰坝设施等。新建三十二溪2公里绿道，开工建设造纸博物馆。六连碓修复，以及东元古村2幢民宿等设施。 | 2018-2020 | 0.3 | 瑞安市政府 |
| 108 | 瑞安市湖岭“慢享”小镇 | 瑞安 | 续建 | 以滨水绿道为轴线、突出乡村元素、乡土民情、乡愁韵味，打造以“慢生活”为特色的乡愁休闲旅游区。包括建成房车、露营等运动休闲娱乐活动基地，建设湖岭美丽田园农庄；实施黄林、均路等历史文化古村落保护与利用开发项目，打造湖岭“温州一家人”文化主题美丽乡村精品线；利用现有三十三、三十四溪防洪堤堤坝设施，建设休闲健身绿道。 | 2018-2022 | 7.5 | 瑞安市政府 |
| 109 | 瑞安奥体中心 | 瑞安 | 新建 | 拟选址滨海新区中塘河以东、万松东路以南、迎新路以西、南镇沥以北。建设体育场4万人座、体育馆1万人座，游泳馆5000人座，羽毛球馆3000人座，另有室外活动场地和配套商业设施。 | 2019-2025 | 15 | 瑞安市政府 |
| 110 | 瑞安市高楼体育休闲小镇 | 瑞安 | 新建 | 位于330国道大华村段北侧，总用地面积约1000亩，按照“体育+旅游”“文化+旅游”的理念，规划布局打造集水上运动、中高端游乐、休闲旅游等为一体的具有山水特色的运动休闲基地。 | 2018-2023 | 20 | 瑞安市政府 |
| 111 | 楠溪云鼎休闲度假项目（二期） | 永嘉 | 新建 | 以岩门下自然森林景观为依托，建设森林步道、森林木屋、景观平台、休闲运动设施等，建成山水景观区、溪流景观区、度假体验区、文化游览区四大产品系列。建设规模2万余亩。 | 2018-2020 | 2 | 永嘉县政府 |
| 112 | 永嘉九丈甸园提升工程 | 永嘉 | 新建 | 位于沙头镇，与喜达屋集团合作，打造豪华精选养生度假村，包括酒店建设、景观改造、滩林改造等。 | 2018-2021 | 0.8 | 永嘉县政府 |
| 113 | 永嘉百里楠溪特色民宿带 | 永嘉 | 新建 | 位于岩坦溪景区民宿带屿北、林坑等村，新增或提升民宿15家；5A景区创建带过路滩、岩上等村，新增民宿或提升民宿30家；大若岩景区民宿带大元下、埭头等村，新建或提升民宿25家。通过三年打造，形成“楠溪花开”等集休闲、养生、度假于一体的较大规模楠溪民宿群。 | 2018-2020 | 1.5 | 永嘉县政府 |
| 114 | 天顶湖山地运动中心 | 文成 | 新建 | 建设规模1200亩，分两期建设，总投资估算5.2亿元，一期建设赛道、接待中心；二期建设户外徒步，攀岩、康复疗养、花海、户外广场、亲子乐园等设施。 | 2017-2025 | 5.2 | 文成县政府 |
| 115 | 南麂岛海洋资源保护开发项目(养生基地) | 平阳 | 续建 | 位于南麂，规划用地面积7.6平方公里，新建建筑面积70090㎡，修复海岸线6.2公里，改建绿道17.3公里，道路提升改造21公里，植被林相改造1.6平方公里；启动南麂海洋科教馆项目和腾越山庄项目立项和初步设计方案。 | 2016-2021 | 9.55 | 平阳县政府 |
| 116 | 平阳县鳌江镇九叠河健康生态公园 | 平阳 | 续建 | 位于鳌江，公园核心区东西长1.1公里，南北宽0.7公里，包括九叠河生态公园景观工程（一期）A标段和瑞平塘河平鳌片水系综合治理－九叠河，以植物造景为主，主要建设内容包括园路铺装、桥梁、绿化、给排水及照明工程等。 | 2017-2020 | 5.9 | 平阳县政府 |
| 117 | 平阳城市健康智慧中心区“生态新城”一期 | 平阳 | 续建 | 位于昆阳，规划面积3平方公里，主要建设内容包括市民公园、环形水上公园、街心公园等绿地250000平方米、铺设10公里城市健康绿道，开通水上养生巴士。 | 2017-2020 | 28.0 | 平阳县政府 |
| 118 | 平阳县文化健身中心 | 平阳 | 建成 | 位于昆阳，用地面积352亩，建筑面积185471平方米,建设主要内容包括：广场、博物馆、图书馆、档案馆、科技馆、工人文化活动中心、综合健身中心及文化艺术中心 | 2013-2018 | 17.08 | 平阳县政府 |
| 119 | 泰顺·华东大峡谷国际旅游度假区 | 泰顺 | 新建 | 占地5000亩，深度开发和高效利用氡泉、大峡谷及其他地方性人文资源，建设包括公共服务中心、运动娱乐中心、超级城堡酒店、峡谷探险公园、峡谷风情古镇、生态生活小镇、宝林寺万佛堂、峡谷度假基地、欧亚风情农场、峡谷轻轨电车、悬空氡泉泳池、生态养老中心、生态康养中心、畲族养生小寨等。 | 2019-2024 | 166 | 泰顺县政府 |
| 120 | 苍渔寮景区休闲度假提升工程 | 苍南 | 续建 | 主要建设内容为渔寮景区道路提升5.2公里、新建栈道3.5、浪里湾入口游客中心及广场、景区景观提升和旅游配套服务设施等。项目建成投产后，将充分发掘渔寮大沙滩独特的自然景观资源，打造东南沿海旅游康养度假胜地。 | 2017-2019 | 1.3 | 苍南县政府 |
| 121 | 温州生态园三垟城市湿地公园建设工程 | 瓯海区三垟街道、龙湾区状元街道 | 续建 | 总占地面积约10.67平方公里（包含水域），总建筑面积控制在29.12万㎡内，主要内容包括中医养生园、生态禅养村、瓯越风情园、生态瓯柑文化园、爱情庄园、文创园、生态保育区、城市休闲片区等项目，以及园区道路、绿化景观等基础配套设施。主要业态包括休闲旅游、生命健康、休闲商务等。 | 2017-2022 | 111.64 | 温州生态园管委会 |
| 122 | 浙南花城一期 | 瓯海 | 续建 | 用地面积38.94亩，计入容积率地上总建筑面积38946㎡，另有地下室面积20000㎡。 | 2017-2019 | 3.11 | 瓯海区政府 |
| 123 | 乐清市雁荡山净名谷运动休闲旅游基地 | 乐清 | 续建 | 融入登山、滑道、真人CS、瑜伽、户外拓展等体育项目，建成集运动、养生、休闲为一体的旅游度假区。 | 2017-2020 | 0.3 | 乐清市政府 |
| 124 | 飞云江高楼段绿道暨综合整治工程 | 瑞安 | 续建 | 位于飞云江高楼大桥至塔石大桥河段，全长13.2km，含飞云江高楼段绿道、飞云江高楼段治理和飞云江滩脚堰坝三项子工程。建成后将形成环湖健身慢行绿道、绿道水上乐园等运动健身休闲为一体的康养基地。 | 2012-2020 | 9.31 | 瑞安市政府 |
| 125 | 瑞安市中塘河休闲绿道项目 | 瑞安 | 续建 | 依托中塘河两岸宽50米，进行生态绿化，建设自行车慢行系统，以及周边美丽农田建设和休闲观光项目。 | 2017-2021 | 3 | 瑞安市政府 |
| 126 | 永嘉小港滩地公园 | 永嘉 | 续建 | 位于岩头镇，利用滩林打造小港码头，开发旅游、休闲运动健康项目。 | 2017-2020 | 0.6 | 永嘉县政府 |
| 127 | 永嘉“雁楠.逸园”项目 | 永嘉 | 续建 | 位于鹤盛镇，总用地面积1800亩，总投资3亿元。项目规划含观赏花海、游乐拓展、森林养生、运动健身、餐饮住宿、绿色采摘等，拟打造国内一流大型精品农业休闲项目。 | 2017-2021 | 3 | 永嘉县政府 |
| 128 | 永嘉芙蓉山庄拆建工程 | 永嘉 | 续建 | 位于岩头镇，用地面积39.86亩，总建筑规模18232㎡，全力打造休闲度假酒店。 | 2016-2022 | 2.2 | 永嘉县政府 |
| 129 | 永嘉瀚景时尚综合体建设项目 | 永嘉 | 续建 | 位于大若岩楠溪云岚项目内，总用地面积12.3亩，总建筑面积13265㎡，主要包括时尚酒店改造，新建养生馆、运动馆及其他附属配套设施等，打造成为集办公、餐饮住宿、养生、运动休闲等为一体的多功能休闲度假区。 | 2017-1018 | 0.5 | 永嘉县政府 |
| 130 | 铜铃山镇运动休闲小镇项目 | 文成 | 续建 | 包括天鹅堡小镇室内滑雪场及综合配套设施、绿水尖室外滑雪（草）场及综合配套设施、铜铃山等景区提升项目；改造提升室内滑雪场（11119.8㎡）、山地温泉、无边游泳池等体育设施，进行二期总74套37幢双拼排屋、4幢14层单身公寓、餐厅、咖啡喔建设，改造提升绿水尖室外滑雪（草）场、射击馆、世纪滑道、游泳池等体育设施（占地350亩），新建游客中心、民宿、雪具大厅等体育配套设施。 | 2018-2023 | 6.5 | 文成县政府 |
| （四）健康养生养老项目 |
| 131 | 瓯海郭溪养老养生康复城 | 瓯海 | 新建 | 位于郭溪街道郭南村、郭西村，东侧为凤凰山、南侧为规划的纬四路、西侧为郭西村、北侧为茅草岭，总用地面积195亩。 | 2018-2020 | 10.0 | 瓯海区政府 |
| 132 | 瓯海区仙湖旅游度假区 | 瓯海 | 新建 | 初步规划范围：核心区规划范围5.2平方公里，东起阳桐河至十八湾河、南至瓯海大道、西至繁盛路、北面为景德路至十八湾河，范围涉及郭溪浦北村、塘下村、任桥村、潘桥仙门村、娄桥玕西村、下斜村和新桥山前村。项目东连中心区块核心区，南接高铁新区，西北辐射塘下片区和任桥片区。 | 2018-2027 | 70 | 瓯海区政府 |
| 133 | 瞿溪肇山休闲观光园 | 瓯海 | 新建 | 计划引入观光旅游、生态度假、户外运动、休闲农家乐四大产业，打造十里桃源、湖畔山居、休闲田园、月光慢道、浪漫花溪谷等景观，融合千年古刹、美丽桃源水库的休闲峡谷田园风光带，打造宜游宜居、康体养生、休闲体验度假村。 | 2019-2021 | 0.3 | 瓯海区政府 |
| 134 | 瓯海中心区月子中心建设 | 瓯海 | 新建 | 中心区中心单元E-10，E-16地块（医疗） | 2018-2020 | 1 | 瓯海区政府 |
| 135 | 温州市社会福利养老院（洞头项目） | 洞头 | 新建 | 占地面积约20.676亩，拟建成集指导、实训、医养融合为一体的多功能示范型老年人照护中心。 | 2018-2020 | 0.8 | 洞头区政府 |
| 136 | 国家海洋公园生态养生主题岛建设 | 洞头 | 续建 | 竹峙岛生态养生旅游设施及主题岛海水淡化、海洋监测系统、垃圾及污水处理系统等配套设施建设。 | 2017-2018 | 1.0732 | 洞头区政府 |
| 137 | 中普陀禅修养生文化园 | 洞头 | 新建 | 用地面积约95亩，主要建设禅修养生文化配套设施。 | 2018-2022 | 10 | 洞头区政府 |
| 138 | 乐清太阳谷养老示范基地 | 乐清 | 新建 | 总用地面积205亩，规划总建筑面积11.7万㎡，包括养老公寓7.5万㎡，老年活动中心等公共配套1.1万㎡，医疗服务中心、护理院1.8万㎡。总床位数约2500个。 | 2019-2024 | 10.0 | 乐清市政府 |
| 139 | 乐清磐石医养结合中心新建项目 | 乐清 | 新建 | 占地面积7亩，建筑面积5079㎡，设计床位80张。 | 2018-2019 | 0.4 | 乐清市政府 |
| 140 | 瑞安市湖岭大岭垟养老中心 | 瑞安 | 新建 | 位于湖岭大岭垟村，建设综合养老地产，规划用地面积59.92亩，一期33.16亩。 | 2018-2021 | 2.5 | 瑞安市政府 |
| 141 | 天圣逸境中华养生城 | 文成 | 新建 | 位于文成西坑畲族镇，占地面积5846㎡，总建筑面积约30915㎡。建设项目含健康养生管理中心、自然疗法研究中心、天圣养生公馆、健康农场、度假中心、产权式酒店、产权式独立度假屋及相关配套设施。 | 2018-2020 | 1.32 | 文成县政府 |
| 142 | 平阳龙兴道家养生园 | 平阳 | 新建 | 建设地点位于南雁镇三兴村，投资方为平阳县时昌农业开发有限公司。建设农业生产休闲观光基地500亩，道宗养生福地10000㎡，特色客栈及游客集散区10500㎡。开发无公害农产品、药食同源的中草药为康养食品。开发森林步道健康行、太极等运动康养。开发道家文化康养项目。 | 2018-2020 | 1.0 | 平阳县政府 |
| 143 | 昆阳镇健康养生示范区 | 平阳 | 建成 | 位于昆阳，凤湖健康主题公园三期用地100亩（含水域43亩），建设野汀和梅屿综合体，平阳县回生堂中医院建设工程（项目占地面积3436㎡， 2015年制定迁建方案，2016年获批）。 | 2017-2018 | 1.15 | 平阳县政府 |
| 144 | 泰顺县第二社会福利院（西南片区敬老院） | 泰顺 | 新建 | 总建筑面积约8773㎡，设计总床位数160张。 | 2018-2020 | 0.4 | 泰顺县政府 |
| 145 | 苍南藻溪高端养老项目 | 苍南 | 新建 | 占地面积80亩，一期占地面积19亩。 | 2019-2022 | 2.0 | 苍南县政府 |
| 146 | 苍南灵溪镇大观康乐养照中心 | 苍南 | 新建 | 占地面积约60亩，拟设计500位老人居住和200张护理床位。 | 2018-2020 | 3.0 | 苍南县政府 |
| 147 | 苍南半垟健康养生中心 | 苍南 | 新建 | 占地面积30多亩，结合观光农业，打造20000㎡的养身馆、养老服务中心和休闲广场。 | 2019-2021 | 0.8 | 苍南县政府 |
| 148 | 苍南康宁医院医养结合工程 | 苍南 | 新建 | 对苍南康宁医院现址进行改扩建，拟建成含500张床位的医养结合康复院区。 | 2019-2021 | 1 | 苍南县政府 |
| 149 | 世界矾都国家植物园 | 苍南 | 新建 | 项目面积320平方公里，以渔寮景区、矾山矾矿遗址公园、鹤顶山为核心，建立特色植物专类园，周边分布8条森林绿道、8个森林人家、15个美丽乡村小镇，促进植物元素与美丽乡村建设协调发展。 | 2018-2027 | 5.0 | 苍南县政府 |
| 150 | 玉苍山森林康养基地 | 苍南 | 续建 | 基地面积为1500亩，静态康养有森林禅修、森林品茶、夜台观星、玉苍山观日。动态康养有水上垂钓、滑雪场、森林漫步道、自行车骑行道、森林登山道。中医药康养有中华药膳、野生养殖产品、高山有机蔬菜、有机禅意茶、铁皮石斛产品等。文化康养有佛学讲座、传统茶道、周易文化论坛、书法教育、玉苍文化讲座、太极文化培训。 | 2017-2018 | 1.0 | 苍南县政府 |
| 151 | 温州天昱颐和园 | 苍南 | 新建 | 总占地面积945亩,总建筑面积630000平方米，基底占地面积为315亩，其中养老社区居住建筑面积370000平方米，社区公共建筑面积260000平方米,全面打造“天昱颐和园”养生养老基地。预留2055亩用于建设森林防火通道、修理游步道、建设博物馆、开办国学教育、绿化林园、种植中药材、民宿、有机绿色农副产品种植、养殖基地等生态旅 | 2018-2023 | 10 | 苍南县政府 |
| 152 | 苍南县马站镇田园综合体 | 苍南 | 新建 | 建设田园综合体占地2314亩。建设配套文化中心、下屿桥重建和道路等基础设施。打造线性河道公园（包括尼山公园），建设田园科创亲子区、生态农业体验区、生态农业观光园（农科奇观）等。 | 2018-2020 | 1.0 | 苍南县政府 |
| 153 | 五凤茶园田园综合体 | 苍南 | 新建 | 项目地块位于桥墩镇五凤社区八亩后村，拥有悠久的种茶历史，是温州市唯一的省级特色优势产业（茶叶）强乡，也是浙江省首批省级现代农业主导产业（茶叶）示范区，2016年，八亩后茶园景区被评定为国家级3A景区，并入选“全国最美三十座茶园”。结合凤凰山庄度假文旅园项目30亩商住开发、茶产业培训基地、100亩凤凰山庄茶园提升，打造五凤茶园田园综合体。 | 2018-2020 | 1 | 苍南县政府 |
| 154 | 棕榈湾滨海旅游度假区 | 苍南 | 新建 | 1.建景交公路四公里(已完成设计马上动工) 2.建设玻璃栈道2000米马上开始设计。 3.好望角高端海景别墅度假区 4.建设城堡式酒店11.4亩 5.建设景区入口、停车场、游客中心、抗倭营寨炮台、哨岗灯塔、露营服务配套项目、游轮式观景台、花海、树木等。 | 2018-2023 | 2 | 苍南县政府 |
| 155 | 温州天河国际养生养老文化村 | 浙南产业集聚区 | 新建 | 总用地面积约256亩，一期用地面积115亩，建设智慧养生村。 |  | 22.0 | 浙南产业集聚区管委会 |
| 156 | 龙湾区养老服务项目 | 龙湾 | 续建 | 位于永强北片区瑶溪南单元12-G-08地块，总用地面积65.3亩。建筑占地面积10797.98㎡，总建筑面积约102290.75㎡。绿地面积15225.49㎡，绿地率35%。 | 2017-2021 | 8.02 | 龙湾区政府 |
| 157 | 龙湾区“金色小镇”养老项目 | 龙湾 | 续建 | 位于瓯海大道高一路一号地块，总建设用地面积88.27亩，总建筑面积58878.94㎡。其中新建大楼建筑面积39021.07㎡，为养老公寓。 | 2016-2019 | 4.1 | 龙湾区政府 |
| 158 | 温州市社会福利中心二期 | 瓯海 | 续建 | 占地面积近128.48亩，含12幢多层公寓，总建筑面积约为12万㎡，总床位数2130张，为集医疗、保健、休闲和文化为一体的花园式现代化社会享老服务社区。 | 2018-2022 | 8.67 | 市民政局 瓯海区政府 |
| 159 | 永嘉县福利中心迁建工程 | 永嘉 | 续建 | 融孤儿院、荣军院、养老院性质和康复、保健、养生、娱乐功能于一体，用地面积25亩，设计床位数为678床，建成后将成为该县一所大规模、示范型的儿童、养老服务机构。 | 2014-2018 | 1.4 | 永嘉县政府 |
| 160 | 泰顺云湖天地养生养老服务中心 | 泰顺 | 续建 | 用地面积110亩，实行点式供地、流转租赁等形式。建设养生养老中心、康旅坡地村镇试点、滨水生态公园、特色名宿群、乡村酒店、醉忆三月三大地艺术园、状元故里、畲乡田园综合体等。 | 2018-2020 | 5.0 | 泰顺县政府 |
| 161 | 塔头底温泉古村 | 泰顺 | 续建 | 修缮7座清代古民居，设有接待大堂1个、冥想室1个餐厅1个、包厢10个、客房128个。 | 2016-2018 | 2.36 | 泰顺县政府 |
| 162 | 泰顺牧歌云憩田园综合体 | 泰顺 | 续建 | 建设牛博园、亲子酒店（民宿）、牧场基地基础设施建设等，打造集亲牛体验、牛文化、水果采摘、农事体验、舌尖山珍于一体的田园综合体。 | 2017-2020 | 1 | 泰顺县政府 |
| 163 | 泰顺畲乡田园综合体 | 泰顺 | 续建 | 打造集生态农业、休闲农业、养生养老、传统文化体验和畲乡风情于一体的田园综合体。 | 2017-2020 | 1.5 | 泰顺县政府 |
| 四、产业链群培育工程项目 |
| 164 | 浙江小伦制药机械有限公司技改项目 | 龙湾 | 新建 | 总用地面积约62亩，总建筑面积约6万㎡，包括生产车间、仓储用房、研发办公楼、食堂及宿舍楼等。建成后年产1200台（套）固体制剂专用设备，提供制药工艺服务，生产300吨药用辅料。 | 2018-2020 | 2.3 | 龙湾区政府 |
| 165 | 贝普医疗科技有限公司年产80000万支安全式医疗器械系列产品建设项目 | 龙湾 | 新建 | 总用地面积约35亩，总建筑面积约48288㎡。 | 2018-2020 | 1.2 | 龙湾区政府 |
| 166 | 诚意药业医药健康产业园 | 洞头 | 新建 | 约122亩，主要建设内容包括制剂大楼、研发中心、高架仓库、原料仓库、抗病毒车间、中试车间、抗肿瘤车间及相关配套设施。 | 2018-2020 | 2.4 | 洞头区政府 |
| 167 | 浙江康邦健康生命产业园 | 乐清 | 新建 | 建设乐清生命健康产业园公共服务平台，整合国内外新药研发机构和园区的CRO研发企业服务能力，打造新药研发完整公共服务链，为入住企业新药研发成果产业化提供全面解决方案和一站式集成服务。建设生命健康产业基地，以国家科技进步一等奖落户温州地区为契机，在乐清实施产业化。包括细胞生长因子FGFs家族品种、大输液品种、口服固体制剂品种等。 | 2018-2020 | 3.0 | 乐清市政府 |
| 168 | 温州市卡美琳乳胶制品有限公司年产150万个乳胶枕头和12万张床垫新厂房项目 | 瑞安 | 新建 | 位于经济开发区，占地面积约24亩，总建筑面积22510㎡。 | 2018-2021 | 0.8 | 瑞安市政府 |
| 169 | 浙江希望机械有限公司年产100台（套）食品、药品包装机械项目 | 瑞安 | 新建 | 总用地面积约8.28亩，总建筑面积6042㎡，达产后年销售收入3150万元，年税收224万元。 | 2018-2020 | 0.3 | 瑞安市政府 |
| 170 | 温莪术文化园 | 泰顺 | 新建 | 建设温莪术GAP加工基地，占地面积16亩。建设种植基地、生产加工设备、储存冷库1000m²、厂房、原料仓库、宿舍楼、办公楼、基地道路、“三通一平”等。 | 2018-2019 | 0.59 | 泰顺县政府 |
| 171 | 质子谷项目 | 浙南产业集聚区 | 新建 | 选址金海园区，总用地100亩。 | 2018-2020 | 30.0 | 浙南产业集聚区管委会 |
| 172 | 年产1500万盒小儿肠胃康等药品生产线项目 | 浙南产业集聚区 | 新建 | 占地面积50亩，建筑面积约50000㎡，达产后预计产值约6.2亿元，税收3250万元。 | 2016-2018 | 2.1 | 浙南产业集聚区管委会 |
| 173 | 全民健康信息业态应用+工程 | 全市 | 新建 | 建设温州市远程医疗诊断会诊信息平台、温州市健康大数据分析服务平台、温州市医养结合一体化服务平台。 | 2018-2020 | 1.1 | 市卫计委、各县（市、区）政府 |
| 174 | 县域全民健康信息能力提升工程 | 全市 | 新建 | 逐步建设以县域健康信息服务平台为核心的信息系统，实现县域健康数据整合。 | 2018-2020 | 0.6 | 市卫计委、各县（市、区）政府 |
| 175 | 六大基本应用系统 | 全市 | 新建 | 推进医疗服务、公共卫生、计划生育、医疗保障、药品管理、综合管理等六大基本业务大数据应用。 | 2018-2020 | 0.54 | 市卫计委、各县（市、区）政府 |
| 176 | 信息化基础设施建设工程 | 全市 | 新建 | 包括温州市全民健康基础能力提升工程、温州市区域电子病历管理平台。 | 2018-2020 | 0.5 | 市卫计委、各县（市、区）政府 |
| 177 | 中国（瓯海）眼镜小镇建设 | 瓯海 | 续建 | 在温州高铁经济集聚区，规划约1500亩土地，引导企业技术改造，打造集中国眼镜时尚设计师基地、眼镜运营总部基地、校地校企合作示范基地、交易中心、设计（创意）中心、检测中心、旅游中心、眼镜产业小微园、眼镜跨境电商园、眼镜共享实验室、“品牌形象展示厅”等于一体的特色小镇，并进行眼镜小镇周边道路和相关配套设施建设。 | 2018-2022 | 2 | 瓯海区政府 |
| 178 | 上海蓝睛灵光学隐形眼镜生产线项目 | 瑞安 | 续建 | 位于温福铁路以东，56省道以南，江南大道以西，现状河流以北，占地面积11亩，建筑面积约为28000㎡。 | 2015-2018 | 3.2 | 瑞安市政府 |
| 179 | 浙江（瑞安）眼镜光学创意提升平台 | 瑞安 | 续建 | 总占地面积210亩，总建筑面积32万㎡，分期实施标准厂房、研发创意楼、员工公寓等。该平台作为马屿眼镜光学特色小镇的核心区，承接温州眼镜光学产业提升，引进光学镜片生产企业，设立温州眼视光医学院马屿科研中心，打造眼镜光学产业集群。 | 2014-2019 | 10.5 | 瑞安市政府 |